|  |
| --- |
| **REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE** **(čija je vrijednost preko 70.000,00 kn za usluge i robe i preko 100.000,00 kn za radove)** **SKLOPLJENIH**  **od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.**  |
| Ev.br. | PREDMET NABAVE | CPV | NAZIV I OIB UGOVARATELJA | DATUM SKLAPANJA UGOVORA  | ROK NA KOJI JE UGOVOR SKLOPLJEN | IZNOS BEZ PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPAN IZNOS S PDV-om | DATUM IZVRŠENJA UGOVORA | UKUPNI ISPLAĆENI IZNOS | NAPOMENA |
| .1.JN/11 | Ugovoru o uređenju nerazvrstanih cesta IV faza  |  | Dubrovnik ceste d.d., OIB 60216477432 | 11.06.2019. | 30.06.2019. | 446.636,00  | 111.659,00  | 558.295,00  | 30.06.2019. | 557.234,48 kn |  |
| 2. JN/16. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za infr.struk mrežu u „Selu“-Trpanj |  | TRASER d.o.o.OIB 96089021819 | 30.05.2020. | 01.11.2019. | 128.800,00  | 32.200,00 | 161.000,00 | Ugovor još traje  |  37.500,00 s PDV-om  |  |
| 3.JN/19. | Modernizacija javne rasvjete primjenom mjera energ.učinkovitostii zaštite od svj.onečišćenja - II faza |  | ELOS d.o.o. OIB 46333387909 | 04.09.2019. | 30.10.2019. | 84.605,00 | 21.151,25 | 105.756,25  | Obavljeno uUgovorenom roku | 105.756,25 s PDV-om |  |
| 420/19. | Izrada strateškog plana razvoja turizma |  | ADRIA BONUS d.o.o.OIB31756846138 | 25.02.2019. | 100 dana | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 250 dana |  |  |
| **REGISTAR OSTALIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE** **(čija je vrijednost do 70.000,00 kn za robe i usluge i do 100.000,00 kn za radove)** **SKLOPLJENIH** **od 01.01. do 31.12.2019.g.**  |
| Evbr. | **PREDMET NABAVE** | **CPV** | **NAZIV I OIB UGOVARATELJA** | **DATUM SKLAPANJA UGOVORA**  | **ROK NA KOJI JE UGOVOR SKLOPLJEN** | **IZNOS BEZ PDV-a** | **IZNOS PDV-a** | **UKUPAN IZNOS S PDV-om** | **DATUM IZVRŠENJA UGOVORA** | **UKUPNI ISPLAĆENI IZNOS** | **NAPOMENA** |
| 1JN/4. | Interventno održavanje programske podrške  |  | INFOCODE, obrt za računalne i inform. Djelatnosti | 02.01.2019. | 21.12.2019. | 280,00 kn/mjesečno |  70.00 kn/mjesečno | 350,00 kn/mjesečno | 31.12.2019.  |  |  |
| 2. JN/16. | Korištenje i održavanje računalnih SPI programa |  | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 29.04.2019. | 31.12.2019. | 1.804,00mjesečno | 451,00mjesečno | 2.255,00mjesečno | 31.12.2019.  |  |  |
|  3.. | Ugovor o radu na određeno vrijeme |  | Jasmina Šehović Vujičić | 15.04.2019. | 30.04.2021. | 3750,00 bruto |  |  | Još traje ugovor |  |  |
| 4. | Ugovor o radu na određeno vrijeme |  | Zdenka Roso | 15.04.2019. | 30.04.2021. | 3750,00 bruto |  |  | Još traje ugovor |  |  |
| 5.  | Ugovor o radu na određeno vrijeme |  | Sonja Grljušić | 15.04.2019. | 30.04.2021. | 3750,00 bruto |  |  | Još traje ugovor |  |  |
| 6.. | Ugovor o radu na određeno vrijeme |  | Jelica Mačela | 15.04.2019. | 30.04.2021. | 3750,00 bruto |  |  | Još traje ugovor |  |  |
| 7. 2/19 | GPS snimanje izrada reg. I web aplikacije registra nerazvrst.ceta |  | GEOTAG d.o.o., OIB 58173733953 | 14.01.2019. | 15 dana | 32.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 26.02.2019. |  |  |
| 8.16/19 | Nabava i polaganje el.kablova sv.Roko i sv.Nikola |  | DUJMIĆ COMPANY d.o.o. | 08.04.2019. |  | 20.799,20 | 5.199,80 | 25.999,00 |  13.05.2019.  |  |  |
|  9. JN/7  | Uređenje plaža na području Općine |  | JOSIP ISKOPI OIB 35078631026 | 24.05.2019. |  | 23.750,00 | - | 23.750.00 | 28.06.2019.  |  |  |
| 10.JN/18  | Nadzor na izvođenjem radova sanac.odlagališta kom.otpada |  | ČALE d.o.o.đOIB 07237758867 | 15.10.2019. |  | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |  Još traje ugovor  |  |  |
| 11. | Izvođenje radova na Domu Gornja Vrćica |  | DOM d.o.o.OIB70456525993 |  29.07.2019. |  | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |  18.09.2019.  |  |  |
|  12.  | Nabava opreme za knjižnicu Trpanj |  | IDEAL plus d.o.o.56180940412 | 14.10.2019. |  | 39.746,77 | 9.936,71 | 49.683,48 | 29.10.2019. |  |  |
| 13.JN/3  | Obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih usluga |  | KONTO računov.servisOIB96236470705 | 10.01.2019. |  | 3.000,00mjesečno | 750,00 mjesečno | 3.750,00mjesečno | 31.12.2019. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |