**REPUBLIKA HRVATSKA**

# DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA TRPANJ**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Klasa:

Ur.broj:

Trpanj, . 2022. g.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.68/18,110/18 i 32/20) članka 30. Statuta Općine Trpanj(Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 01/19) Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj . sjednici održanoj ............... 2022. godine donijelo je

  **IZVJEŠTAJ**

 **o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu**

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Trpanj u 2021. godini za djelatnosti

 iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (dalje Program) donesen je na 25.sjednici

 Općinskog vijeća održanoj 29. prosinca 2020. godine. Odluku o izmjenama i dopunama

 Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini Općinsko vijeće općine Trpanj

 donijelo je na 4. sjednici održanoj 20.prosinca 2021. godine.

2. Navedenim Programom određen je opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih

 troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s

 naznakom izvora.

3. Obavljenje djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća:

* održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenja javnih površina,
* održavanje javnih površina,
* odvodnja atmosferskih voda,
* održavanje groblja
* održavanje nerazvrstanih cesta,
* održavanje javne rasvjete,

4. Ukupna sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu od **523.000,00 kuna**, a za izvršenje Programa u 2021. godini utrošeno je **506.087,30 kuna** i to **422.287,30 kuna** iz prihoda od komunalne naknade i **83.800,00 kuna** općih prihoda i primitaka kako slijedi:

 **4.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**

 Br. Opis poslova Planirano(kn) Ostvareno (kn)

1. čišćenje javnih površina 235.000,00 229.272,50

Izvor financiranja : komunalna naknada 145.472,50 kuna

 opći prihodi i primici 83.800,00 kuna

**4.2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 Br. Opis poslova Planirano(kn) Ostvareno (kn)

 1. održavanje nerazvrstanih cesta 117.000,00 106.725,00

Izvor financiranja : komunalna naknada 106.725,00 kuna

**4.3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

 Br. Opis poslova Planirano(kn) Ostvareno (kn)

1. utrošak javne rasvjete,usluge 171.000,00 170.089,80

 održavanja, materijal i dijelovi

 Izvor financiranja : komunalna naknada 170.089,80 kuna

5. Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i web stanici općine Trpanj.

 Predsjednik Općinskog vijeća:

 Ivan Veić v.r.