****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

# DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA TRPANJ**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:

URBROJ:

Trpanj, ............ 2022. g.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18,110/18 i 32/20),te članka 30. Statuta Općine Trpanj(Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 06/13, 14/13, 7/18, 11/19-pročišćeni tekst, 7/20 I 4/21),/ ) Općinsko vijeće Općine Trpanj na svojoj . sjednici održanoj . .......... 2022. godine donijelo je

  **IZVJEŠTAJ**

 **o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

 **za 2021. godinu**

1. Program građenja objekata komunalne infrastrukture za Općinu Trpanj za 2021. godinu u (dalje Program) donesen je na 25.sjednici Općinskog vijeća održanoj 29. prosinca 2021. godine. Odluka o izmjenama i dopunama programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Trpanj za 2021. godinu donesena je na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine.
2. Navedenim Programom određen je opis poslova s procjenom pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora.
3. Programom su planirani slijedeći poslovi:
	* izgradnja nerazvrstanih cesta,
	* izgradnja javne rasvjete,
	* izgradnja javnih površina
4. Ukupna sredstva za izvršenje Programa planirana su u iznosu od **1.378.000,00 kuna**, a za izvršenje Programa u 2021. godini utrošeno je **1.028.916,91 kuna** iz prihoda od komunalnog doprinosa( **276.564,35 kuna**), općih prihoda i primitaka (**25.000 kuna**), županijskog proračuna (**250.000,00 kun**a) i sredstava viškova (**477.352,56** **kuna**) kako slijedi:

 Br. Opis poslova Planirano(kn) Ostvareno (kn)

 1. Izgradnja nerazvrstanih cesta

 - izgradnja nogostupa 16.000,00 15.625,00

 zaobilaznica Trpanj

 2. Modernizacija javne rasvjete

 -modernizacija javne rasvjete 29.000,00 28.350,00

 Izvor financiranja: komunalni doprinos- 45.000,00 43.975,00

 3. Izgradnja parkirališta

 - Izrada projekta 33.000,00 32.500,00

 Izvor financiranja: komunalni doprinos 33.000,00 32.500,00

1. Izgradnja javnih i zelenih povšina

- uređenje plaže Luka 1.300.000,00 952.441,91

 Izvor financiranja: - opći prihodi i primici 30,000,00 25,000,00

 - komunalni doprinos 199.000,00 200.089,35

 - kapitalne pomoći iz

 županijskog proračuna 250.000,00 250.000,00

 - kapitalne pomoći iz

 državnog prpračuna 430.000,00 -

 - višak prihoda 391.000,00 477.352,56

1. Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske

 županije i web stranici općine Trpanj.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Ivan Veić v.r.